Referat fra møde med Torrild lokalråd og lokal arbejdsgruppe  
d. 14. august 2024

**Møde deltager:**  
  
Lokalråd og lokal arbejdsgruppe: Mogens Bedsted, Marianne Skipper, Maiken Ravnborg Pedersen, Marianne Nyland Madsen, Hans Erik Lykke Hansen, Palle Toftegaard Jensen, Henriette Toftegaard Jensen, Christian Liin Hansen, Gitte Lykke.

ADA: Kristian Hautorp og Klaus Høgh

**Referat:**

**Sagsbehandling:** ADA orienterede om at der var indmeldt to klager ift. lokalplansforslag. Mødedeltagere besluttede i fællesskab, at vi ift. det videre arbejde med opfølgning på hensigtserklæring ikke ville afvente klagebehandling idet sagsbehandlingen ment kunne dreje sig om måneder. Dvs. alle drøftelser er med forbehold for evt. nødvendige ændringer ift. resultater af klagebehandlingen.

**Stier:** Der er i hensigtserklæringen med lokalrådet indtegnet en sti langs med Gl. Horsensvej. I hensigtserklæring blev der ikke afklaret de trafiksikkerhedsmæssige forhold omkring sti langs med Gl. Horsensvej, hvorfor der i efterfølgende projekteringsperiode skulle arbejdes videre med alternativ trafiksikker stiføring fra solcelleområdet til Gjesing.

ADA har som alternativ forslået at stien placeres mellem hestefold og mark frem til Gjesing vandværk og Torrildvej. Denne løsning har ikke fået tilslutning fra Gjesing siden pga. tæt passage til mange baghaver i Gjesing by.

Lokalrådet og arbejdsgruppen med repræsentanter fra Gjesing har et ønske om at etablere en sti, der går tværs over marken fra Gjesing. ADA vil kontakte Anders, som er lodsejeren, for at drøfte muligheden for at få godkendt/tilladelse til denne sti på tværs af marken. Denne afklaring vil være på plads inden næste fællesmøde om emnet.

Hvis der ikke kan opnås tilladelse til denne stiføring, ønsker Lokalrådet i stedet en sti langs Nygårdsvej. Alle forhold omkring trafiksikkerhed skal afklares inden nærmere vurdering af alternativ sti til den prioriterede tværs over marken.

Der er aftalt at der skal indkaldes til et møde med Maiken Ravnborg Pedersen, Christian Liin Hansen samt min. én repræsentant fra Torrild Lokalråd og ADA om stiforbindelsen i starten af september.

Det er aftalt, at der på et senere særskilt møde skal diskuteres den præcise placering af alle stier udenom om indenfor solcelleanlæg heri hvordan den skal forholde sig til beplantningsbæltets yder/inderside.

**Beplantningsbælte:** Det er aftalt, at der på et senere tidspunkt skal afholdes et møde, hvor beplantningsbælter herunder indeholdende arter med videre skal drøftet mere indgående.  
Til dette møde skal indkaldes fagperson evt. Hededanmark, fagperson fra kommunen og lokale.

**Legepladsfaciliteter:** Det er aftalt, at der skal afholdes et senere møde for at diskutere udformning og mulighederne for legepladsfaciliteter, bord/bænke og madpakkehuset.

**Opgave:** ADA indkalder til fremtidige møder, hvor der skal træffes beslutninger om stiplacering til Gjesing, valg af legefaciliteter samt valg af beplantningstyper til beplantningsbæltet. Torrild Lokalråd hhv. arbejdsgruppen stiller fra møde til møde med relevante deltager til de enkelte møder ift. emneindhold.